| PROSESİN AMACI |  |  | Üniversitemizin gelişim sürecine projeleri gerçekleştirmek. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSESİN KAPSAMI |  |  | Üniversitemiz ve tüm birimleri |  |
| PROSESİN SORUMLULARI |  |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| ETKİLEDİĞİ PROSES |  |  | - Kurumun gelişimi - Eğitim öğretim süreci - İşin Yapımına başlanılması |  |
| ETKİLENDİĞİ PROSES |  |  | - Tüm prosesler |  |
| PROSESİN PLANLANMASI | PROSESİN GİRDİLERİ |  | - Üniversitemizin birimleri ve Rektörlük isteklerine bağlı olarak üniversitemizin gelişim sürecine bağlı talepler. - Üniversitemizin gelişim sürecine bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken projeler. - Yıllık Bütçede yapılması planlanan proje için belirlenmiş ödenek. - Yüklenici Listesi. |  |
|  | PROSESİN KAYNAKLARI |  | - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu. - 4734 sayılı KİK ve 4735 Sözleşme kanunu - Teknik Personel - Yüklenici - Teknik Donanım |  |
|  | PROSESİN PLANLANAN ÇIKTILARI |  | - Projenin uygulanabilir hale gelmesi. |  |
| PROSESİN UYGULANMASI |  |  | İhtiyaç Analizi ve Karar Süreci: - İhalesi yapılacak proje için ihtiyaç raporunun hazırlanması. - Proje çalışmasının İdare tarafından mı yoksa hizmet alımı yoluyla mı yapılacağına karar verilmesi. İdare Tarafından Yapılması Durumunda: - Görevlendirilecek personelin belirlenmesi. - Görevlendirilen personel tarafından proje ve teknik şartnamenin hazırlanması. - Hazırlanan dokümanların İhale Birimi'ne teslim edilmesi. Hizmet Alımı Yoluyla Yapılması Durumunda: - Projenin hizmet alımı yoluyla hazırlanması. - Yüklenici tarafından teslim edilen projenin teknik personel tarafından incelenmesi ve kontrol edilmesi. - Kontrollerin tamamlanmasının ardından projenin İhale Birimi'ne teslim edilmesi. |  |
| PROSESİN KONTROLÜ (İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ) |  |  | Kanun ve Yönetmeliklere Uygunluk: Sürecin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuatın eksiksiz uygulanması sağlanır. Kamu İhale Kurumu: İhale süreçlerinin resmi standartlar ve düzenlemelere uygunluğu denetlenir. EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden süreçlerin şeffaflığı ve kontrolü gerçekleştirilir. İdare: Proje ve hizmet alım süreçleri, idare tarafından sürekli olarak izlenir. Kabul Heyeti: Projenin en iyi sonuç verebilmesi için, farklı branşlardan teknik personelden oluşan kabul heyeti tarafından zamanında kontrol ve değerlendirme yapılır. Sayıştay: Kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması adına süreç, Sayıştay tarafından denetlenir. |  |
| PROSES ÖNLEMİ |  | - Bütçe Planlamasının İhtiyaçlara Göre Yapılması: Yıllık bütçenin hazırlanması sırasında, ihtiyaç raporlarının dikkate alınması ve buna göre talepte bulunulması. Kaynakların Etkin Kullanımı: Bütçenin verimli yönetilebilmesi için öncelikli faaliyetlerin belirlenerek bir liste oluşturulması. - İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi: Başkanlık kadrosuna, en çok ihtiyaç duyulan teknik alanlarda personel alımı yapılması. - Teknik Donanımın Güçlendirilmesi: Gerekli finansman desteğinin sağlanması ve proje çalışmalarında görevli teknik personelin ihtiyaç duyduğu teknik donanımın kullanımına sunulması. | Değerlendirme Metodu | Raporlar, Toplantılar |
|  |  |  | Değerlendirme Periyodu | Aylık, 6 Aylık ve Yıllık |
|  |  |  | Raporlama | Proje Dokümanı, ihale onay formu, EBYS |
| PROSESİN RİSKLERİ |  |  |  Yeterli Bütçenin Olmaması: İlgili yıl bütçesinin, talep edilen işin kapsamını karşılayacak düzeyde olmaması, projenin finansal kaynaklar açısından yetersiz kalmasına ve sonuçta planlanan işlerin aksamasına yol açabilir.  Teknik Personel Eksikliği: Yeterli ve nitelikli teknik personelin bulunmaması, projenin planlama, uygulama ve kontrol aşamalarında verimliliğin düşmesine ve sürecin aksamalarına neden olabilir.  Yeterli Teknik Donanımın Bulunmaması: Projeyi destekleyecek teknik donanım eksikliği, çalışma kalitesini ve projenin zamanında tamamlanmasını olumsuz etkileyebilir. |  |
| PROSESİN FIRSATLARI |  |  | - İhtiyaç Raporu doğrultusunda talep edilen Projelerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi. - Özel uzmanlık gerektiren projelerde hizmet alımı yöntemi ile en iyi projeye ulaşabilmek. |  |

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 15.10.2020 | İlk yayın |
| 01 | 24.08.2021 | Şekilsel düzeltme yapılmıştır. |
| 02 | 18.07.2022 | Tüm doküman gözden geçirilip, tamamında revizyon yapılmıştır. |
| 03 | 30.01.2024 | Üniversite Logosu değiştirilmiştir. |
| 04 | 12.03.2025 | Şekilsel düzeltme yapılmıştır. |