| PROSESİN AMACI |  |  | - Üniversitenin gelişim sürecine bağlı olarak projelerin ihale süreçlerini yürütmek. - Yapım işlerinin kaliteli, şeffaf ve zamanında tamamlanmasını sağlamak. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSESİN KAPSAMI |  |  | Üniversitemiz ve tüm birimleri |  |
| PROSESİN SORUMLULARI |  |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |
| ETKİLEDİĞİ PROSES |  |  | - Proje aşaması - İhale aşaması - İmalat aşaması |  |
| ETKİLENDİĞİ PROSES |  |  | - Kurumun gelişim ve eğitim süreci - Projenin hayata geçirilmesi |  |
| PROSESİN PLANLANMASI | PROSESİN GİRDİLERİ |  | - Proje Dokümanı - Ödenek - İhale Onayı - Sözleşme Dosyası |  |
|  | PROSESİN KAYNAKLARI |  | - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu. - 4734 sayılı KİK ve 4735 Sözleşme kanunu - Yüklenici - Uzman personel - Yapı denetim görevlileri - Zaman |  |
|  | PROSESİN PLANLANAN ÇIKTILARI |  | - İhalesi tamamlanan Projenin Yapımına başlanması - Projede belirtilen imalatın ortaya çıkması |  |
| PROSESİN UYGULANMASI |  |  | - İhale Süreci - İhalesi yapılacak işe ait dokümanların temin edilmesi veya oluşturulması. - İhale onay belgesinin düzenlenerek onay alınması. - EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi. - İhalenin ilan edilen gün ve saatte gerçekleştirilmesi. - İhalenin sonuçlandırılması ve ilan edilmesi. - Kazanan yüklenici ile sözleşmenin yapılması. - İhale işlem dosyasının Yapım İşleri Şubesine teslim edilmesi. - Yapım İşlerinin Yürütülmesi - Yapı denetim görevlilerinin atanması. - Yapı denetim görevlisi teknik personel tarafından yükleniciye işyeri tesliminin yapılması. - Yüklenici tarafından iş programının hazırlanması. - İş programının görevli teknik personeller tarafından değerlendirilmesi (onay veya ret süreci). - İş programının kabul edilmesi ve işin fiilen uygulanmaya başlaması. - İşin Kontrol ve Kabul Süreci - Geçici Kabul Talebi yapılması. - Geçici Kabul Komisyonunun görevlendirilmesi. - Kabul komisyonunun yüklenici ile birlikte işyerine giderek denetim yapması. - Geçici kabul komisyonunun iş yeri eksikliklerini belirlemesi. - Geçici kabul sonrası, sözleşmede belirtilen süre boyunca meydana gelen arızaların yükleniciye yaptırılması. 4. Kesin Kabul ve İşin Tamamlanması - Kesin Kabul Teklif Belgesi talebinin yapılması. - Kesin kabul için denetim görevlilerinin komisyon halinde yüklenici ile birlikte iş yerine gönderilmesi. - Kesin Kabul Komisyonunun incelemeleri sonrası eksikliklerin yüklenici firmaya giderilmesi için bildirilmesi. - İşin tamamlanması ve imalatın teslim edilmesi. Bu adımların düzenli şekilde takip edilmesi, ihale sürecinin şeffaf, verimli ve zamanında tamamlanmasını sağlayacaktır. |  |
| PROSESİN KONTROLÜ (İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ) |  |  | - Kamu İhale Mevzuatı Uygunluğu: Sürecin, ilgili yasal düzenlemeler ve ihale mevzuatına uygun şekilde yürütülmesini sağlar. - EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden işlemlerin şeffaf, güvenilir ve erişilebilir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanır. - Uzman Personel: Süreç boyunca görev alan, konu hakkında bilgi ve deneyime sahip uzman personel bulunarak teknik ve idari kontroller gerçekleştirilir. - Yapı Denetim Görevlileri: Yapım işlerinin kalite, teknik şartnamelere uygunluk ve güvenlik açısından denetlenmesini sağlar. - Geçici Kabul Görevlileri: İşin belirli aşamalarında, eksikliklerin tespiti ve düzeltme gerekliliklerinin belirlenmesi için geçici kabul sürecini yönetir. - Kesin Kabul Görevlileri: İşin tamamlanması sonrası, tüm eksikliklerin giderildiğini ve işin sözleşmeye uygun şekilde tamamlandığını kontrol ederek kesin kabul sürecini yürütür. |  |
| PROSES ÖNLEMİ |  | - Hizmet İçi Eğitim: Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili personelin sürekli eğitilmesi sağlanarak, süreçlerin mevzuata uygun ve şeffaf yürütülmesi hedeflenir. - Ödenek Dilimlerinin Düzenli Sağlanması: Projelerin aksamaması için bütçe kaynaklarının ve ödeneklerin düzenli ve zamanında temin edilmesi kritik önem taşır. - Yeterli Teknik Personel Alımı: Üniversitenin saha genişliği ve bina mekânı büyüklüğü göz önünde bulundurularak, yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin istihdamı gerçekleştirilir. - İdari Kontrol: Sürecin tüm aşamalarında, idarenin düzenli kontrolleri yapılarak, herhangi bir eksiklik veya aksama erken aşamada tespit edilir. - Geçici ve Kesin Kabul Sürecinde İnceleme: Geçici ve kesin kabulde görevlendirilen teknik personeller, imalatın ve uygulamanın en iyi şekilde incelenmesi, eksikliklerin ve hataların tespit edilmesi sürecinde etkin rol oynar. - Yasal Yetkinin Kullanımı: Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde, idareye verilen yetkinin aktif olarak kullanılması, yapı denetim görevlilerinin projenin uygunluğunu titizlikle kontrol etmesini sağlar. Bu önlemler, sürecin güvenilir, kaliteli ve zamanında tamamlanmasına katkıda bulunarak, olası risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır. | Değerlendirme Metodu | Raporlar, Toplantılar |
|  |  |  | Değerlendirme Periyodu | Aylık, 6 Aylık ve Yıllık |
|  |  |  | Raporlama | Proje Dokümanı, ihale onay formu, EKAP, EBYS |
| PROSESİN RİSKLERİ |  |  | - Rekabet Ortamının Sağlanamaması: Yeterli sayıda katılımcının ihaleye katılmaması durumunda, rekabetin azalması nedeniyle tekliflerin piyasa koşullarına uygun olmaması veya ihalenin iptal edilmesi riski doğar. - Uzman Personel Eksikliği: Kamu İhale Mevzuatına hâkim uzman personel eksikliği, ihale sürecinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini ve sürecin şeffaflığını olumsuz etkileyebilir. - Ödenek Yetersizliği: Yıllara sâri (çok yıllı) projelerde, bütçe yetersizliği veya ödeneğin sağlanamaması durumunda projenin tamamlanamaması veya gecikmesi riski bulunur. - Teknik Personel Eksikliği: Yeterli sayıda teknik personelin bulunmaması, projelerin yürütülmesinde aksamalar yaşanmasına neden olabilir. - Teknik Personelin Yetersiz Bilgi ve Tecrübesi: Teknik personelin bilgi ve deneyim seviyesinin düşük olması, işin kalitesini olumsuz etkileyebilir ve denetim süreçlerinde eksikliklere yol açabilir. - Yüklenici Firma Yetersizliği: İşi alan yüklenicinin bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli olmaması, projenin gecikmesine, kalitesinin düşmesine ve ek maliyetlere sebep olabilir. Bu risklerin yönetilebilmesi için eğitim, düzenli denetimler, etkili bütçe planlaması ve ihale sürecinde rekabeti artırıcı stratejiler uygulanmalıdır. |  |
| PROSESİN FIRSATLARI |  |  | - İhalesi yapılan işin sınır değerler çerçevesinde en düşük maliyete yapılmasının sağlanması. - Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan Yapıların yapımının tamamlanması. |  |

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 00 | 15.10.2020 | İlk yayın |
| 01 | 24.08.2021 | Şekilsel düzeltme yapılmıştır. |
| 02 | 18.07.2022 | Tüm doküman gözden geçirilip, tamamında revizyon yapılmıştır. |
| 03 | 30.01.2024 | Üniversite Logosu değiştirilmiştir. |
| 04 | 12.03.2025 | Şekilsel düzeltme yapılmıştır. |